# 投资建设大足城市公园酒店项目协议书

甲  方：　重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

住所地：　重庆市大足区棠香街道禅意天地9号楼

法定代表人：　　       杨茂

乙  方：　杭州渝丰项目管理有限公司

住所地：浙江省杭州市上城区九昌路11号128室

法定代表人：　　    　  袁柱

统一社会信用代码：91330102MAEIYNB876

为进一步完善城市功能，提升城市品质，满足市民美好生活需要，促进城市经济和社会发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》及其他相关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

一、项目基本情况

1．项目名称：大足城市公园酒店项目。

2．项目建设地址：大足区棠香街道办事处水峰社区居委一社（清明桥和太和路交叉口处F36-04/03B1、F36-03/03G3地块）。

3．拟用地面积：项目用地面积9.46亩。

4. 主要建设内容及规模：拟建建筑面积16880平方米（最终建筑面积以规划批准为准），打造餐饮、住宿、会务、娱乐为一体的特色星级酒店。

5．土地用途及年限：商业用地，40年。

6. 项目总投资：20800万元。

7. 项目产出效益：乙方承诺项目竣工运营后第一年主营业务收入和增值税加企业所得税（净入库税金）分别达到600万元以上和20万元以上，第二年主营业务收入和增值税加企业所得税（净入库税金）分别达到800万元以上和24万元以上，第三年主营业务收入和增值税加企业所得税（净入库税金）分别达到1000万元以上和40万元以上，第四年、五年、六年、七年、八年和第九年主营业务收入和增值税加企业所得税（净入库税金）均分别达到1200万元以上和50万元以上。

二、项目建设计划

甲乙双方签订本协议后，即按各自分工着手办理项目相关手续，自本协议签订之日起60日内乙方应向甲方提供详尽的项目可行性研究报告、水电气用量、投资建设计划、工程项目建设进度计划等相关资料。自交地之日起 90日内乙方应动工建设，动工建设之日起15个月内完成竣工备案，竣工备案后3个月内正式营运；但若本项目的《国有建设用地使用权出让合同》中约定的动工和竣工时间早于以上约定的，则项目动工和竣工时间以《国有建设用地使用权出让合同》的约定为准。

动工建设是指依法取得施工许可证，按照建设项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次破土、正式打桩，在此以前的准备工作，如地质勘探、平整场地、拆除旧有建筑物、临时建筑、施工用临时道路、通水、通电等不属于动工建设。建设工期则是从动工建设时算起。

三、项目用地事宜

1．按照规划自然资源管理相关规定，本项目用地以招拍挂最终竞得价为准 ，相关税费按照国家有关法律法规缴纳。该项目用地公开招拍挂时，由乙方项目公司按照程序报名参加竞买，并承诺无条件摘牌。

2．若按照法定程序乙方项目公司被确定为竞得人的，乙方项目公司应当按照规定与区公共资源综合交易事务中心签订《国有建设用地使用权成交确认书》，且乙方项目公司应当按照《国有建设用地使用权成交确认书》的约定，与区规划自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并于《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起30日内一次性付清国有建设用地使用权出让价款。乙方项目公司缴清全部土地出让价款及相关税费后，按照规定提交相关证明材料向区规划自然资源局申请国有建设用地使用权登记，材料齐全且符合规定的，区规划自然资源局于规定时间内为乙方项目公司办理《不动产权证》。

3．本项目该宗土地的用途为商业用地，只能用于本项目生产建设使用，不得擅自转让或出租给第三方和改变土地用途、性质。确需转让或出租的，需书面征得甲方同意并按照《重庆市建设用地使用权转让、出租、抵押实施细则》相关规定完善相关手续后，经区规划自然资源行政主管部门批准方可转让；确需改变土地用途、性质的，由甲方会同区规划自然资源行政主管部门收回土地按照改变后的用途重新招拍挂出让。

四、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1．甲方有权了解乙方以及乙方项目对本的投资及生产进度。

2．甲方在本协议签订生效后7个工作日内向乙方提供本项目用地的规划红线图。

3．在乙方项目公司按照法定程序取得本项目用地使用权的前提下，甲方负责实施本项目用地外部的主干道和排水管的建设，并将供水主管、公用高压线、天然气主管、通讯线接至该项目地块边缘，若供电部门要求本项目安装专用高压线，则专用高压线由乙方自行负责实施并承担相关费用；该项目地块内部的道路、给排水、电、气、闭路、通讯等基础设施由乙方自行负责建设并承担相应费用。

4．甲方负责为乙方提供优质、高效的全程服务，按照规定告知办理各项手续所需的相关资料，在乙方及时提供办理各项手续所需完整且符合要求的资料的前提下，指定专人全力协助乙方办理相关手续。

5．甲方积极配合乙方协调相关部门，满足本项目正常生产所需的用水、用电、用气要求。

6．若乙方或乙方项目公司按约定时限动工建设且建设量达到主体工程的50%的，退还其履约保证金15万元（履约保证金的50%）；规划许可证明确的土地利用、建筑面积达100%且按约定时限竣工备案和投入运营的，退还其履约保证金15万元。

（二）乙方权利和义务

1．甲方在了解乙方及乙方项目公司的投资和生产进度时，乙方应当及时提供真实准确的相关资料和数据。

2．乙方应按有关法律法规的规定做好项目规划、设计、建设等工作，并报经相关行政审批部门许可，做到集约和节约用地，切实提高容积率。

3．若乙方项目公司按照法定程序取得本项目用地使用权，乙方及乙方项目公司应按照本协议约定的建设时限要求，及时动工建设，加快项目建设进度，确保如期竣工营运。项目建成营运后，乙方承诺在2年内升为限上企业。

4．本协议签订之日起30日内，由乙方或乙方项目公司向甲方支付履约保证金30万元人民币（履约保证金每亩土地3万元）到指定账号。

5. 甲方为公用事业水、电、气、通信管网等按规划需要安装、通过和穿越该宗地时，乙方应予以同意并配合，造成损失的，甲方按相关规定给予直接经济损失补偿。

五、违约责任及免责事由

甲、乙双方承诺，双方应严格按本协议的相关条款全面履行各自的义务，因一方违约致使协议目的不能实现，另一方解除协议的，应提前7日书面通知对方。

若其中任何一方违反本协议的约定，除应按照本协议及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规承担违约责任外，同时还应赔偿合同守约方因此而产生的直接损失，承担守约方因行使权利而产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、律师费、差旅费等）。

（一）甲方违约责任

1．若甲方未能提供开工建设条件，导致本项目工期延长误工及其他额外直接支出，乙方有权要求甲方依法赔偿直接经济损失。

2．若因甲方规划调整等涉及收回本项目用地的，乙方有权要求甲方依法协调置换就近地段、同等面积的项目用地并依法赔偿由此造成的直接经济损失。

（二）乙方违约责任

1．若乙方或乙方项目公司未按照本协议约定按时支付项目履约保证金，则自逾期之日起，每日按迟延支付款项的1‰向甲方缴纳违约金，延期付款超过60日，经甲方催缴后仍不能支付的，甲方有权解除协议。

2．乙方或乙方项目公司存在以下低效、闲置用地情形的按约定承担违约责任。

（1）未按本协议约定日期开工或竣工或营运的，每延期一日，按土地出让价款的0.1‰收取乙方或乙方项目公司违约金。

（2）未按本协议约定时限开工或者中止建设超过六个月未满一年的，甲方有权解除本协议，并会同区规划自然资源行政主管部门收回项目用地，扣除相关税费外，按土地出让价款的10%收取乙方或乙方项目公司违约金后，退还其剩余已付的土地出让价款。

（3）超过约定竣工日期满6个月，甲方有权解除本协议，并会同区规划自然资源行政主管部门收回项目用地，除扣相关税费外，按未开工建设土地出让价款的20%收取乙方或乙方项目公司违约金后，退还其剩余已付的未开工建设土地出让价款。

（4）超过一年未满两年项目仍未开工建设或虽已开工建设但项目建设用地面积不足应开工建设用地面积的1/3，或中止建设超过一年的，甲方有权解除本协议，并会同区规划自然资源行政主管部门收回项目用地，除扣相关税费外，按土地出让价款的20%收取乙方或乙方项目公司违约金后，退还其剩余已付的土地出让价款；超过两年项目仍未开工建设的，甲方会同区规划自然资源行政主管部门收回项目用地，依法无偿收回项目用地。

（5）甲方会同区规划自然资源行政主管部门按以上约定收回土地的，若已有地上建筑物、构筑物及其附属设施，甲方有权要求乙方或乙方项目公司清除并恢复场地平整，该行为施行应于接到甲方通知后90日内完成，否则视为乙方或乙方项目公司放弃该清除平整施工行为，甲方可另指派他人完成，其费用由乙方和乙方项目公司承担，但甲方愿意继续利用该项目用地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施的，可以在可利用价值范围内给予乙方或乙方项目公司适当补偿。若因此造成的乙方或乙方项目公司对第三方违约产生的损失或因停业产生的损失等间接损失均不在补偿范围之内。

3．若自乙方或乙方项目公司营运之日起，年纳税额未达到本协议第一条第七款约定纳税额的，乙方及乙方项目公司应向甲方支付违约金，应于接到甲方通知之日起30日内支付到甲方指定账户。违约金为本协议约定当年纳税额区级留成部分的差额部分（违约金=本协议约定当年缴纳增值税加企业所得税区级留成部分－当年已缴纳增值税加企业所得税区级留成部分，区级税收留成部分按增值税加企业所得税之和×33.8%计算，不区分具体留成比例）。

4．若乙方项目公司在本协议约定的期限内未申报为限上企业，则甲方有权要求乙方及乙方项目公司支付10万元违约金，违约金的支付不当然免除乙方项目公司申报为限上企业的义务。

（三）免责事由

如因不可抗力因素或国家宏观政策调整等因素导致任何一方不能按照本协议的约定履行义务或仅能部分履行本协议或迟延履行本协议时，则受该不可抗力或国家宏观政策调整等因素影响的一方应在发生不可抗力或调整国家宏观政策之日起15日内将情况通知另一方；并向另一方出具不能履行或部分不能履行或需要延期履行的书面理由说明。如未在规定期限内履行上述通知义务而使对方受到损失的，应予以赔偿。

六、协议变更与解除

1．协议变更。本协议生效后，非经双方授权代表另作书面形式的约定并签署或盖章，对本协议的任何变更或补充均为无效。

2．协议解除。除本协议已有约定外，甲乙双方协商一致或满足法律规定的解除本协议的情形时，双方可解除本协议。当事人一方违约的，另一方依法解除本协议后，违约方仍应承担相应违约责任。

七、争议的解决

若在本协议执行过程中发生争议，应协商解决；协商不成，向本项目所在地人民法院提起诉讼申请解决争议。

八、经甲乙双方友好协商，双方就该协议中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

1．甲乙双方确认其有效的送达地址为：

甲方收件地址：

邮政编码：        传真：      收件人：

乙方收件地址：

邮政编码：  　    传真：       收件人：

2．甲乙双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

3．甲乙双方送达地址变更，需书面向对方有效送达地址通知。甲乙双方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因甲方双方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

对于上述甲乙双方当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于甲乙双方在合同中的约定，同样应当视为送达。

九、如乙方依法未取得项目用地，本协议自动失效，双方互不追究对方任何法律责任。

十、其他

1．本协议约定执行币种为人民币，以上均含本数。

2．本协议所指年度为对年对月对日满12个月。

3．本协议仅为甲乙双方为大足城市公园酒店项目投资而达成的旨在促成双方实现投资项目的协议，不作为乙方项目公司或其他任何主体对外进行相关经济运作的文本依据。

十一、本协议一式六份，双方各执三份，自甲乙双方授权代表或法定代表签字并加盖公章后生效，未尽事宜双方协商一致后签订补充协议。

甲方（盖章）：

法定代表或授权代表签字：

签约时间：  年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表或授权代表签字：

签约时间：  年  月  日

签约地点：

甲方收款单位： 重庆市大足区财政局

开户银行：农商行重庆大足支行

账号：2233 0101 2001 0010 998186001。